HALK EĞİTİM MERKEZİ VE ÖĞRETMEN NURGÜL GELTURAN M.T.A.L YIKIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- BİNALAR YIKIMI SÜRESİNCE TOZ KALKMAMASI İÇİN ARAZÖZ BULUNACAK. GEREKİRSE OKULUN HATTI İLE DOLUM YAPILIP BELEDİYEYE ÖDEMESİNİ YAPACAKTIR.

- MOLOZLARIN TAŞINMASI BELEDİYENİN DÖKÜM SAHASINA OLACAKTIR. BELEDİYE EVRAĞI OLMADAN İŞE BAŞLANMAYACAKTIR.

- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ YAPILMADAN BAŞLANMAYACAKTIR.

- BİNA BAHÇESİNDE BULUNAN HİÇ BİR AĞAÇ ZARAR GÖRMEYECEK

- OKUL BAHÇESİNE İŞ MAKİNELERİ ENSTİTÜ CADDESİNDEN AÇILACAK DUVAR YERİNDEN VERİLECEK MALOZ VE HURDA BU ALANDAN DIŞARI ÇIKARILACAK.

- İŞ SONUNDA YIKILAN DUVARIN YERİNE 2 METRE YÜKSEKLİĞİNDE DEMİR SÜRGÜLÜ KAPI YAPILACAKTIR.

- İŞ SONUNDA BAHÇEYE BİNA TEMELLLERİNİN ÇIKTIĞI ALANA MICIR SERİMİ YAPILIP REGLAJ İŞLEMİ YAPILACAKTIR. AYNI KOTA GELECEKTİR.

- ZİRAAT BANKASI VE DİĞER ATM HATLARINA, DOĞALGAZ, ELEKTRİK, SU HATLARINA VERİLEN HASAR YÜKLENİCİYE AİTTİR. KURUMUN SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.

- CADDE ÜZERİNDE ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI İÇİN HER TÜRLÜ YAPILACAK İŞLEM YÜKLENİCİYE AİTTİR. KURUMUN SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.

- BİNALAR KAT EKSİLTME YÖNTEMİ İLE YIKILACAK ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN ŞİKÂYETLERİNDEN YÜKLENİCİ SORUMLUDUR. KURUMUN SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.

- BAHÇEDE BULUNAN GÜVENLİK KULUBESİ İDAREYE AİTTİR. YÜKLENİCİ HİÇ BİR ŞEKİLDE ALMAYACAK VE ZARAR VERMEYECEKTİR.