T.C.
DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
DOĞUBEYAZIT İLÇESİ BARIŞ MAHALLESİ 1608 ADA 167 PARSEL İÇERİSİNDE BULUNAN MERKEZ YİBO VE 2 ADET PANSİYON BİNASI İLE HÜRRİYET MAHALLESİ 611 ADA 11 PARSEL ÜZERİNDEKİ 75. YIL İLK VE ORTAOKULUNA AİT TAŞINMAZLARIN (HURDALI) YIKIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI


SÖZLEŞMEYE KONU OLAN YERLER:
Doğubayazıt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, DOĞUBAYAZIT İLÇESİ BARIŞ MAHALLESİ 1608 ADA 167 PARSEL İÇERİSİNDE BULUNAN MERKEZ YİBO VE 2 ADET PANSİYON BİNASI İLE HÜRRİYET MAHALLESİ 611 ADA 11 PARSEL ÜZERİNDEKİ 75. YIL İLK VE ORTAOKULUNA AİT TAŞINMAZLARIN (HURDALI) YIKIM İŞİ oluşmakta yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında; yıkım işi; Bundan sonra; Doğubayazıt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İDARE, İhale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan gerçek ya da tüzel kişi ise YÜKLENİCİ olarak anılır.
Madde 1:
İdareye ilişkin bilgiler:
a) Adı: Doğubayazıt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi: Çiftepınar Mh. Rıfkı Başkaya Cd. Hükümet Konağı No:21 Kat:3 
e) Telefon ve faks numarası: 0 (472) 312 60 03/ 0 (472) 312 60 75
Madde 2:
Yükleniciye ilişkin bilgiler:
a) Adı: -
b)Vergi No:-
b) Adresi : -
e) Telefon numarası : -
ç) Faks numarası : -
Madde 3:
İhale ile ilgili her türlü izin, ruhsat ve bunlarla ilgili vergi, resmi harçlar ile sözleşme giderleri (karar pulu, sözleşme pulu, damga vergisi vb.) yükleniciye aittir.
Madde 4:
Mücbir sebepler (doğal afet, seferberlik ile yüklenicinin başvurusu sonucu idarenin uygun göreceği durumlar) dışında süre uzatımı verilmeyecektir. Yıkım süresinde bitirilmediği takdirde günlük 10.000,00 TL (OBinTürkLirası) gecikme cezası uygulanacaktır. Cezalı çalışma durumundan kaynaklı gecikmeler mücbir sebepler dışında en fazla 20 Takvim Günüdür. Bu süreyi aşması durumunda genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 5:
Yüklenici yıkım işini başkasına devredemez.
Madde 6:
İşin Yapılma yeri, bedeli, teminatı, teslim etme şekil ve şartları;
6.1. İşin yapılma yeri: Doğubayazıt İlçesi Barış Mahallesi 1608 Ada 167 Parsel ile Hürriyet Mahallesi 611 Ada 11 Parsel
6.2.İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: Yüklenici Yıkım İhale sözleşmenin imzalamasına müteakip 3 (Üç) gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlayacaktır. 
6.3.Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren işi 30 (otuz) gün içinde tamamlamak zorundadır.
6.4.Sözleşme Bedeli: Yüklenici bu işe ilişkin olarak ………….. TL (…… Türk Lirası) (rakam ve yazıyla) sözleşme bedelini Doğubayazıt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı hesabına yatırmıştır.
6.5. Yüklenici bu işe ilişkin olarak %6 kesin teminatını (Teminat Mektubu verilmesi halinde en az 1 Yıl süreli olacak.) ……. TL (…….. Türk Lirası) (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir. Bu bedeller işin bitimi ve İdarenin onayı sonrası Yükleniciye iade edilecektir.
6.6. Sözleşme tutarı (Yıkım Bedeli): ……….. TL
Madde 7:
Yüklenici tarafından yıkımlar esnasında oluşacak toz, parça düşmesi ve çevre kirliliğine karşı bina çevresi komple izole edilecek ve yıkım esnasında toz kirliliğinin önlenmesi için sulama vb. işlemleri yapacak olup yıkımı yapılacak binalar ile çevresinde risk altında olan binalarda elektrik, doğalgaz, su, iletişim vb. bağlantıların bir gün öncesinden kesilmesi için ilgili birimlerle irtibata geçerek yıkım yapıldığı günlerde bu bağlantıların kesilmesini sağlayacaktır. Yüklenici yıkım şantiyesinde 12.09.1974 tarih ve 15004 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapı işlerinde işçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerinde belirtilen şartları sağlayacak. Yıkım sırasında yıkımı yapılan binanın çevresinde bulunan yapılara (her türlü altyapı ve üstyapılar) herhangi bir zarar gelmemesi için yüklenici firma tarafından her türlü tedbirler alınacaktır. Çevrede bulunan yapılara zarar gelmesi halinde yüklenici firma tarafından zarar ve ziyan karşılanacaktır.
Madde 9:
Yüklenici kendi adına ve hesabına çalışır. Kendisi ve işçi çalıştırdığı takdirde çalıştırdığı kişiye ait Sosyal Güvenlik Hakları ve diğer ücretleri yükleniciye aittir. Bu nedenle gerek bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu gerekse ticari faaliyeti dolayısı ile Vergi Daireleri ve İdare ile ilgili bütün ilişki ve işlemlerini yasalara uygun bir şekilde kendileri bizzat yürütecektir.
Madde 10:
Yüklenici sözleşme imzalanmasına müteakip 3(üç) gün içerisinde İl Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli evraklarla birlikte ihale sonucunu bildirmek zorundadır. Kamu Kurumları tarafından kesilen tüm cezaların her ne sebeple olursa olsun sorumlusu ve muhatabı Yüklenici olacaktır.
Madde 11:
Yükleniciye yapılacak tebliğler için ihale dosyasında bulunan ikametgâh belgesindeki adresler geçerlidir. Kanuni ikametgâhını değiştiren yüklenici (10 gün) içinde İdareye bildirmek zorundadır. Aksi halde dosyada belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır.
Madde 13:Yüklenici firma mevcut binaların içindeki ve binaların molozundan çıkacak tüm malzemeleri kendi alacaktır.
Madde 14:
Yüklenici yıkım öncesinde binaların ana yapısı dışındaki idareye ait kullanılabilir malzeme, eşya, araç ve gereçleri ile çatıda bulunan anten, alıcı, verici vb. malzemeler güvenli yere depo edilerek idareye tutanakla teslim edecektir.
Madde 15:
İhaleye konu binalar çatıdan başlamak üzere bodrumlar dâhil olmak üzere temel altındaki doğal zemine kadar yıkılıp, sökülecek ve temizlenecek olup ardından doğal zemin kotuna(temel dâhil) kadar tekrar doldurularak, boşluk ya da tümseklik bırakılmadan ve bütün yıkılacak alanların saha zeminlerinde bulunan kilitli parke taşı ve beton imalatların tamamı temizlenecektir. Yüzey yüklenici tarafından irili ufaklı hiçbir moloz kalmayacak şekilde tamamen temizlenerek İdareye teslim edilecektir.
Madde 16:
Yüklenici binaların yıkımından çıkan molozları, Doğubayazıt Belediye Başkanlığı’nın veya İdare’nin belirlediği veya özel döküm sahasına dökecektir. Enkazlardan çıkacak olan molozdan talep edilecek döküm ücretleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Madde 17:
Yüklenici tarafından iş süresince iş programına uygun işi gerçekleştirebilmek için yeterli iş makinesi araç gereç ve personel sürekli olarak şantiyede bulundurulacaktır.
Madde 18:
Yüklenici iş emniyeti hususunda kanun, nizamname ve usullere riayet edecektir. Yüklenici iş yasası, sosyal sigortalar kurumu yasası ve yapı işleri işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Madde 19:Yıkım işinin kontrollüğü, İdare tarafından belirlenen teknik personel ile yüklenici adına faaliyet gösteren personel gözetiminde yapılacaktır. Söz konusu binaların yıkımı patlayıcı, parlayıcı, yanıcı madde ile yapılmayacak, yıkımı yapılacak olan yapılar Yukarıdan Aşağıya Sırayla/Kat eksiltme Yıkım Tekniğine göre yıkılacaktır.
Madde 20:
Bu işle ilgili olarak hiçbir şekilde fiyat farkı, avans ödenmeyecektir. İş bitiminde çevre temizliği yüklenici tarafından yapılacaktır.
Madde 21:
Okullara ait çevre duvarları ve bahçe kapıları yıkılmayacak olup, her iki okul binası arasında yer alan duvar ve temeli yıkılacaktır.
Madde 22:
İşin yapımı sırasında oluşacak her türlü kaza, üçüncü şahıslara karşı doğacak maddi ve manevi hasarın sorumluluğu yükleniciye aittir. İdaremizin hiçbir sorumluluğu yoktur.
Madde 23:
Yüklenici yıkım sahasının güvenliğinden 1. dereceden sorumludur. Yüklenici yıkımlar sırasında oluşabilecek yeraltı ve yer üstü her türlü tesisin zarar görmemesi için tüm emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan yükleniciye aittir. Yapılan çalışmaların baştan sona kadar fotoğraf ve görüntülerini kaydederek idareye teslim etmekle yükümlüdür.
Madde 24: Bu sözleşmede yer almayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 25:
Sözleşmenin ekleri
İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır,
Madde 26:
Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde 2886 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Madde 27:
Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve güvence bedeli teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 28:Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 2886 sayılı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve güvence bedeli teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 29:
[bookmark: _GoBack]Bu sözleşme 29 (YirmiDokuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../…../2026 Tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı suretini düzenleyip Yükleniciye verecektir. Uyuşmazlık halinde Doğubayazıt Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


YÜKLENİCİ							           İDARE
